TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Empresa: Pablos S.A

Nome do Projeto: Sistema de biblioteca online municipal

Termo de Abertura do Projeto

Data de Abertura do Projeto: 26/03/2026 Data de Início do Projeto: 26/03/2026 Data de fim do Projeto: 26/11/2026 Aprovado por: Cleide Bittencourt Versão: 0.0.1 Elaborado por: Felipe Dantas

1.1 – Justificativa do Projeto (necessidade do negócio)

O projeto é um Sistema de Gestão de Protocolos para Clínicas. Como muitas clínicas pequenas ainda usam papel ou planilhas, uma aplicação web focada na organização interna pode ser muito valiosa.

1.2 – Descrição do produto do projeto

O produto será um sistema web responsivo que contará com um "Checklist Inteligente" para triagem de pacientes baseado em sintomas, com o diferencial de gerar um PDF automático com o resumo da triagem para o médico, economizando tempo de consulta.

1.3 – Designação do Gerente do Projeto

Hernandes

1.4 – Premissas (hipóteses) e restrições para o projeto

Premissas: O valor investido não será menos de R$500.000 O prazo não reduzirá para menos de 8 meses Infraestrutura de internet e computadores garantida Restrições: Orçamento máximo de R$50.000.000 Tempo máximo de 8 meses

1.5 – Ligações com outros projetos

Aquisição de funcionários Utilização de infraestrutura de TI

1.6 – Acompanhamento do projeto

Etapas importantes: Conclusão do planejamento, MVP, testes com usuários e funcionários, entrega final.

1.7 – Objetivos

Classificação precisa de pacientes e facilidade de uso durante o atendimentos nas clínicas, melhorando a eficiências nos atendimentos médicos.

1.8 – Equipe responsável / Organização

Gerente Analista de sistemas Web designer bibliotecário chefe e técnico de infraestrutura Frontend, Backend

1.9 – Deliverables

Planejamento do projeto protótipo de design MVP

1.10 – Cronograma

Planejamento ( TAP, requisitos, uses cases, System Design ) (1 mês) Protótipo (1 mês) Acervo de Doenças (1 mês) Desenvolvimento ágil (banco, back e front) (3 meses) testes (1 mês) treinamento ( 3 semanas) deploy (1 dia)

1.11– Custos

Pagamento dos profissionais, pagamento de cloud, computadores, internet, licenças adquiridas